|  | #### MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ (PROVINCIA DE SANTA FE) SECRETARÍA DE ASUNTOS HÍDRICOS Y GESTION DE RIESGOS |
| --- | --- |
| LICITACION PUBLICA Nº ................ / 2021 ORDENANZA Nº ……….… / 2021 Obra: “PROVISION AGUA POTABLE - COLASTINE SUR“ |  |
| ACLARACIÓN SIN CONSULTA Nº 1 MODIFICACIÓN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: ARTÍCULO N°34: CERTIFICADOS. ANEXO A: CURVA DE INVERSIONES y PLAN DE TRABAJO. |  |

ACLARACIÓN SIN CONSULTA Nº 1

LICITACIÓN PÚBLICA SAHyGR Nº 2/2021 “PROVISIÓN AGUA POTABLE – COLASTINÉ SUR”

En conformidad a lo dispuesto por el art. 5 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de obras públicas por Licitación aprobado por Decreto D.M.M. Nº 004725/17, se procede a ACLARAR que se ha producido una modificación en el art. 34 y en el Anexo A “Curva de Inversiones y Plan de Trabajo”  “Plan de Trabajo e Inversiones” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la obra “Provisión Agua Potable – Colastiné Sur” objeto de la Licitación Pública SAHyGR Nº 2/2021, los cuales quedan redactados de la siguiente manera y que en reemplazo de los publicados regirán la contratación:

Art. 34: Certificados:

La Contratista deberá confeccionar los certificados, de acuerdo al modelo adjunto al final del presente Pliego.

La presente obra contará con un certificado inicial en concepto de “ACOPIO DE MATERIALES”, que no podrá exceder del quince por ciento (15%) del monto del contrato. Dicho certificado se confeccionará dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y deberá acompañarse de la documentación que acredite la compra de los mismos y su puesta disposición ya sea en obrador o en planta.

El certificado por ACOPIO DE MATERIALES se confeccionará de la misma manera que los certificados de obra ejecutada, seguirá el mismo curso administrativo y se pagará en igual término que los demás certificados conforme lo dispuesto por el art. 37 del presente pliego.

Solo se admitirá el acopio de materiales de la misma identidad y calidad que la exigida por el presente pliego, respetando las especificaciones técnicas generales y particulares previstas y hasta la cantidad que según cómputo y presupuesto se prevé para cada ítem. La administración comitente se reserva la facultad de rechazar total o parcialmente el certificado por acopio de materiales en caso de existir discrepancias entre lo adquirido y lo previsto por pliego.

La contratista deberá presentar una garantía -bajo alguna de las formas previstas por el art. 13 inc. d del Pliego de Bases y Condiciones Generales Decreto D.M.M. N° 00472/17- por idéntico valor al certificado en concepto de acopio.

Los materiales acopiados, se descontarán en cada certificado de avance de obra en la medida y extensión de su efectiva incorporación a la obra.

ANEXO A

CURVA DE INVERSIONES y PLAN DE TRABAJO